فاز 1

هدف: شناسایی ذی نفعان و تحلیل دیدگاه های آنها(Stakeholder Analysis)

ذی نفعان اصلی پروژه :

- ذی نفعان اصلی پروژه را میتوان به گروه های زیر تقسیم کرد:

- سفارش دهنده پروژه یا کارفرما

- مدیر پروژه

- تحلیلگر سیستم و نیازمندی ها

- تیم توسعه نرم افزار

- تیم آزمون و تضمین کیفیت

- کاربران نهایی سیستم (اپراتور های انبار و کارشناسان دارویی و مدیران لجستیک و زنجیره تامین)

- مدیران ارشد سازمان

- نهاد های نظارتی و قانونی

- تامین کنندگان و مراکز توزیع دارو

- پشتیبانی فنی و نگهداری سیستم

| نگرانی ها و ریسک ها | دیدگاه و انتظارات | ذی نفعان |
| --- | --- | --- |
| تاخیر در تحویل. ناقص بودن قابلیت ها. عدم انطباق با اهداف اولیه | تحویل به موقع. پوشش نیاز های اصلی. عملکرد قابل قبول سیستم. رعایت محدودیت ۴ هفته ای | کارفرما یا سفارش دهنده |
| افزایش دامنه پروژه. اختلال در زمان بندی. عدم هماهنگی تیم | کنترل زمان. هزینه و دامنه. پیشبرد منظم برنامه. مدیریت ریسک ها | مدیر پروژه |
| تغییرات مکرر نیازمندی ها. ابهام در فرایند های کسب و کار. کمبود اطلاعات | استخراج دقیق نیازمندی های کارکردی (FR)و غیر کارکردی(NFR). مستندسازی کامل SRS. شفاف سازی ابهامات | تحلیلگر سیستم |
| پیچیدگی فنی. زمان کم. وابستگی های نامشخص. تغییرات ناگهانی | داشتن نیازمندی های روشن. معماری مناسب. ابزارها و محیط توسعه پایدار | تیم توسعه |
| نبود مستندات کافی. ناپایداری سیستم. کمبود زمان برای تست کامل | دسترسی به سناریوهای تست. معیار های پذیرش. نسخه پایدار برای تست | تیم آزمون و QA |
| پیچیدگی رابط کاربری. خطا در ثبت داده. عملکرد نامناسب در شرایط واقعی | سهولت استفاده. سرعت. دقت در ثبت و بازیابی اطلاعات. هشدار دهی به موقع | کاربران نهایی |
| نبود اطلاعات قابل اعتماد. تاخیر در گزارش ها. ضعف در پشتیبانی تصمیم | گزارش گیری دقیق. امکان تصمیم گیری سریع. شفافیت در وضعیت دارو ها | مدیران ارشد |
| تخطی از الزامات قانونی. نبود قابلیت audit trail. ضعف امنیتی | انطباق با مقررات. قابلیت ردیابی. ثبت دقیق داده ها. امنیت و محرمانگی | نهاد های نظارتی و قانونی |
| ناسازگاری فرمت داده ها. تاخیر در تبادل اطلاعات | هماهنگی در تبادل اطلاعات. شفافیت در موجودی و سفارش ها | تامین کنندگان و مراکز توزیع |
| پیچیدگی بیش از حد سیستم. مستندات ناقص. نبود استاندارد کد نویسی | ساختار قابل نگهداری. مستندسازی مناسب. قابلیت عیب یابی و توسعه | پشتیبانی فنی |

تحلیل نقش و میزان اصرگذاری ذی نفعان:

- ذی نفعان با تاثیرگزاری و درگیری بالا:

- کارفرما

- مدیر پروژه

- مدیران ارشد

- کاربران کلیدی

- نهاد های نظارتی

- این گروه باید به طور مداوم در جریان پیشرفت پروژه قرار بگیرند زیرا تصمیمات انها بر موفقیت و شکست پروژه اثر مستقیم دارد.

- ذی نفعان با تاثیر گزاری بالا و درگیری متوسط:

- تیم توسعه

- تیم ازمون

- پشتیبانی فنی

- این گروه نقش اجرایی مهم دارند و هماهنگی باید به طور مداوم با آنها  صورت بگیرد.

- ذی نفعان با تاثیرگذاری متوسط و درگیری بالا:

- تحلیلگر سیستم

- تامین کنندگان و مراکز توزیع

- این گروه در کیفیت خروجی و صحت نیازمندی ها اثرگذارند و نیازمند تعامل و ارتباط مستمر هستند.

تحلیل ذی نفعان پروژه با رویکرد بومی سازی(نظام سلامت ایران)

با توجه به ماهیت پروژه در حوضه دارویی ایران ذی نفعان کلیدی شامل نهاد های حاکمیتی نظیر سازمان غذا و دارو و شرکت های پخش سراسری و بیمارستان ها هستند. هدف این سیستم علاوه بر مدیریت داخلی انبار برقراری یکپارچگی اطلاعاتی و تضمین شفافیت در زنجیره تامین مطابق با پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت است.

| دیدگاه و انتظارات | مثال های بومی( در ایران) | گروه ذی نفعان |
| --- | --- | --- |
| انطباق کامل سیستم با سامانه TTAC. گزارش گیری دقیق برای پایش وضعیت دارو های استراتژیک | سازمان غذا و دارو. وزارت بهداشت. | نهاد های سیاست گذار و نظارتی |
| پیش بینی دقیق تقاضا. مدیریت بحران های کمبود | مدیران معاونت درمان | ذی نفعان استراتژیک |
| ثبت شفاف تراکنش ها. ارسال داده های استاندارد برای یکپارچگی زنجیره تامین | شرکت های پخش دارو (داروپخش. رازی) شرکت های تولید کننده دارو | تامین کنندگان و پخش کنندگان |
| دسترسی سریع به موجودی دارو های استراتژیک. ثبت مصرف دقیق | داروخانه های بیمارستانی. مراکز تامین دارو های خاص | مراکز درمانی و مصرف کننده |
| حفظ پایداری سامانه. قابلیت یکپارچگی با سایر سیستم های بیمارستانی | شرکت های پیمانکار IT. تیم های پشتیبانی شبکه و سرور دانشگاه های پزشکی | پشتیبانی فنی |